Cat Life

Android Studio + Unity 版本

项目框架与 4 人小团队分工文档

文档目的：用于项目启动会、需求确认会或小组内部任务分配，统一产品逻辑、技术路线与成员职责。

# 一、项目定位

项目名称：Cat Life

项目定义：一款以低多边形猫咪为核心陪伴元素的游戏化专注软件。用户既可以主动点击进入专注，也可以由系统根据操作频率下降自动识别进入专注状态。进入专注后，界面转入轻锁定模式，互动按钮隐藏、猫咪可操作性降低，用户需上滑才能退出专注状态。

核心创新点：不是单纯依赖倒计时页面锁住用户，而是通过“用户行为识别 + 猫咪行为反馈 + 轻锁定界面”共同引导用户从高频操作过渡到低频操作，最终形成专注。

# 二、项目总体框架

项目建议拆分为 5 个核心模块，并由不同成员并行推进。

## 1. 展示与页面模块

开屏页、首次领养页、主场景页、设置页、记录/成长页、专注状态遮罩层。

其中主场景页承担主要交互和状态切换，不额外设计复杂的独立专注页面。

## 2. 专注状态控制模块

支持“主动进入专注”和“自动识别进入专注”两种方式。

负责普通状态、过渡状态、专注状态、恢复状态的切换，以及上滑退出逻辑。

## 3. 猫咪行为系统

根据用户状态切换猫咪行为：普通时可轻度互动，专注时转为安静陪伴，完成后给予反馈。

第一版建议只做待机、靠近、远离、休息、庆祝等基础动作。

## 4. 用户行为识别模块

第一版采用规则判断：统计点击次数、滑动次数、连续操作时长和停顿时长。

结合设置页中的“适应时间长度”判定是否进入专注。

## 5. 数据存储与安卓集成模块

完成用户设置、本地记录、成长值保存、Unity 与 Android 工程整合、真机打包与调试。

# 三、技术实现框架

Unity 负责：主场景、猫咪模型与动画、界面状态切换、上滑交互、按钮显隐、专注闭环演示。

Android Studio 负责：安卓工程管理、Manifest 与图标配置、安装包输出、真机调试、性能检查以及后续原生能力扩展。

推荐方式：前期以 Unity 为主快速跑通产品逻辑，中后期导出安卓工程至 Android Studio 做集成、适配和打包。

# 四、MVP 最小可行版本

为了保证 4 人小团队可以在短周期内完成可展示版本，第一版建议只保留核心闭环。

开屏页：展示 Cat Life 标识并进入主场景。

首次领养页：领取小猫、命名，建立陪伴关系。

主场景页：显示猫、开始专注按钮、设置入口。

设置页：可设置进入专注的适应时间长度。

双入口进入专注：支持用户主动进入，也支持系统自动识别进入。

专注状态：页面轻锁定、隐藏活动按钮、减少猫咪操作，并支持上滑退出。

专注结束反馈：成长值增加、猫咪状态变化、简单完成提示。

本地数据记录：保存专注次数、累计时长和用户设置。

# 五、4 人小团队分工

建议采用“1 人产品统筹 + 1 人 Unity 主开发 + 1 人 UI/美术 + 1 人 Android 集成与测试”的结构。每位成员有主责，同时保留必要的交叉协作。

| 成员 | 角色定位 | 主要职责 | 阶段性输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1号 | 产品负责人 / 项目统筹 | 确定产品逻辑、整理需求优先级、输出页面流程图与状态机、组织会议、验收功能、统筹 PPT 与答辩文案。 | 需求清单、流程图、会议纪要、汇报文档 |
| 2号 | Unity 客户端主程 | 搭建 Unity 工程，完成主场景、猫咪行为状态机、主动/自动进入专注逻辑、上滑退出逻辑与按钮显隐。 | 可运行 Unity 工程、核心功能闭环 |
| 3号 | UI / 美术 / 资源整合 | 确定视觉风格，制作开屏页、领养页、主场景 UI、设置页及专注状态表现，整理猫咪与场景资源。 | UI 稿、图标按钮资源、美术规范 |
| 4号 | Android 集成 / 测试 / 数据逻辑 | 负责 Android Studio 工程整合、真机打包、本地数据存储、兼容与回归测试、问题记录与版本管理。 | APK、测试记录、Bug 清单、本地存储模块 |

# 六、建议开发节奏（4 周）

| 阶段 | 目标 | 核心完成项 |
| --- | --- | --- |
| 第1周 | 框架搭建 | 确定产品逻辑、搭建 Unity 工程、完成 UI 草图、确认 Android 打包环境。 |
| 第2周 | 核心闭环 | 实现“打开软件→主场景→进入专注→上滑退出”的可运行闭环。 |
| 第3周 | 联动完善 | 接入猫咪行为变化、设置页参数、自动识别进入专注与基础数据记录。 |
| 第4周 | 收尾演示 | 修复问题、优化展示效果、输出录屏、整理 PPT 与答辩材料。 |

# 七、会议中需确认的关键事项

是否保留双入口进入专注机制。

自动进入专注的阈值规则和适应时间默认值。

专注状态下需要隐藏哪些按钮、保留哪些必要入口。

猫在专注状态下是否完全不可点，还是仅保留弱反馈。

第一版功能边界是否按 MVP 收缩，不额外增加复杂系统。

四位成员是否接受当前分工及对应交付目标。

# 八、结论

Cat Life 建议采用“Unity 为主、Android Studio 集成”的开发路线，以主场景页作为核心承载页面，通过用户行为识别、猫咪行为反馈和轻锁定专注状态构成产品闭环。对于 4 人小团队，优先完成 MVP 版本比追求大而全更重要；建议先用 4 周完成可演示版本，再根据比赛反馈继续扩展。